|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일일 업무일지 | | | 팀명 | Team Plug | |
| 작성자 | 이철희 | |
| 작성일 | 2019.01.02 | |
|  | | |  |  | |
| **금주 업무 리스트** | | | **2018.12.31 ~ 2019.01.04** | | |
| **작업자** | **업무 목록** | | | | **진행 여부** |
| **함동균** | O 판정 이미지 수정 | | | | 금일 완료 |
| O 공 텍스처 수정 | | | | 진행 중 |
| O 폰트 이미지 수정 | | | | 금일 완료 |
| **이철희** | O Slice Run 기획서, Rush Ball 기획서로 수정 | | | | 금일 완료 |
| O Rush Ball 데이터 테이블 작성 | | | | 금일 완료 |
| O Rush Ball UI 기획서 작성 | | | | 진행 중 |
| **송경석** | O 시스템 수정 | | | | 진행 중 |
| O App Lovin 광고 삽입 | | | | 진행 중 |
| O Facebook 광고 삽입 | | | | 진행 중 |
|  |  | | | |  |
| **금일 업무 진행도** | | | | | |
| **작업자** | **업무 목록** | | | | **진행 여부** |
| **함동균** | O 판정 이미지 수정 | | | | 금일 완료 |
| O 공 텍스처 수정 | | | | 진행 중 |
| O 폰트 이미지 수정 | | | | 금일 완료 |
| **이철희** | O Slice Run 기획서, Rush Ball 기획서로 수정 | | | | 금일 완료 |
| O Rush Ball 데이터 테이블 작성 | | | | 금일 완료 |
| O Rush Ball UI 기획서 작성 | | | | 진행 중 |
| **송경석** | O 시스템 수정 | | | | 진행 중 |
| O App Lovin 광고 삽입 | | | | 진행 중 |
| O App Facebook 광고 삽입 | | | | 진행 중 |
|  |  | | | |  |
| **업무 특이 사항** | | **건의사항** | | | |
| O 금주 내, 차기 프로젝트 컨셉 기획서 작성 후, 회의 예정  O PM 08:00 도파미닛에게 수정된 APK 파일 공유 후,  노트 작성 관련 회의 일정 논의 예정  O 공 튕겨낼 때 사운드 변경 예정 | | - | | | |