|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일일 업무일지 | | | 팀명 | Team Plug | |
| 작성자 | 이철희 | |
| 작성일 | 2019.01.03 | |
|  | | |  |  | |
| **금주 업무 리스트** | | | **2018.12.31 ~ 2019.01.04** | | |
| **작업자** | **업무 목록** | | | | **진행 여부** |
| **함동균** | O 판정 이미지 수정 | | | | 완료 |
| O 공 텍스처 수정 | | | | 진행 중 |
| O 폰트 이미지 수정 | | | | 완료 |
| **이철희** | O Slice Run 기획서, Rush Ball 기획서로 수정 | | | | 완료 |
| O Rush Ball 데이터 테이블 작성 | | | | 완료 |
| O Rush Ball UI 기획서 작성 | | | | 금일 완료 |
| **송경석** | O 시스템 수정 | | | | 진행 중 |
| O App Lovin 광고 삽입 | | | | 금일 완료 |
| O Facebook 광고 삽입 | | | | 진행 중 |
|  |  | | | |  |
| **금일 업무 진행도** | | | | | |
| **작업자** | **업무 목록** | | | | **진행 여부** |
| **함동균** | O 공 텍스처 수정 | | | | 금일 완료 |
| O 점수판 그래픽 투명화 되어있던 부분, 불투명하게 변경 | | | | 금일 완료 |
| O 공 터치 시 사운드 변경 | | | | 금일 완료 |
| O 배경 이미지 / 이펙트 작업 | | | | 진행 중 |
| **이철희** | O Rush Ball UI 기획서 작성 | | | | 금일 완료 |
| O 차기 프로젝트 기획서 초안 작성 중 | | | | 진행 중 |
| **송경석** | O 시스템 수정 | | | | 진행 중 |
| O App Lovin 광고 삽입 | | | | 금일 완료 |
| O Facebook 광고 삽입 | | | | 진행 중 |
|  |  | | | |  |
| **업무 특이 사항** | | **건의사항** | | | |
| O 도파미닛 APK 공유 후, 피드백 공유 완료  - 이펙트 자료는 도파미닛에서 전달해주기로 함.  - 공 터치 사운드 변경 필요  - 판정 텍스트 제작 필요  \* 위 내용을 금주까지 완료 예정 | | - | | | |