|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일일 업무일지 | | | | 팀명 | | Team Plug | | |
| 작성자 | | 이철희 | | |
| 작성일 | | 2019.06.12 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| **배치 벽돌깨기 프로젝트 진행 사항** | | | | | | | | |
| **구분** | **진행 내용** | | | | **완료 예상 일자** | | | |
| 1 | 프로젝트 컨셉 문서 작성 중 | | | | 19.6.14 | | | 진행 중 |
|  | | | |  | |  | | |
| **금주 업무 리스트** | | | | **2019.06.10 ~ 2019.06.14** | | | | |
| **작업자** | | **업무 목록** | | | | | **진행 여부** | |
| **함동균** | | - 차기 프로젝트 아이디어 문서 작업 | | | | | 진행 중 | |
| **이철희** | | - 차기 프로젝트 아이디어 문서 작업 | | | | | 진행 중 | |
| **송경석** | | - 차기 프로젝트 적용 예정 기능 테스트 진행 중 | | | | | 진행 중 | |
|  | |  | | | | |  | |
| **금일 업무 진행도** | | | | | | | | |
| **작업자** | | **업무 목록** | | | | | **진행 여부** | |
| **함동균** | | - 차기 프로젝트 아이디어 문서 작업 | | | | | 진행 중 | |
| **이철희** | | - 차기 프로젝트 아이디어 문서 작업 | | | | | 진행 중 | |
| **송경석** | | - 차기 프로젝트 적용 예정 기능 테스트 진행 중 | | | | | 진행 중 | |
|  | |  | | | | |  | |
| **업무 특이 사항** | | | **건의사항** | | | | | |
| O 마켓 업로드 완료, 계약서 관련 업무 진행 중  O 차기 프로젝트 일정 및 기획서 작업 진행 중 | | | - | | | | | |