|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일일 업무일지 | | | | 팀명 | | Team Plug | | |
| 작성자 | | 이철희 | | |
| 작성일 | | 2019.07.05 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| **프로젝트A 진행 사항** | | | | | | | | |
| **구분** | **진행 내용** | | | | **완료 예상 일자** | | | |
| 1 | 프로젝트 컨셉 문서 작성 중 | | | | 19.6.14 | | | 완료 |
| 2 | 시스템 기획서 초안 작업 | | | | 19.6.21 | | | 완료 |
| 3 | 그래픽 컨셉 작업 | | | | 19.6.28 | | | 완료 |
| 4 | 탐험 기획서 작업 | | | | 19.7.5 | | | 완료 |
| 5 | 전투, 상점 기획서 작업 | | | | 19.7.12 | | | 진행 중 |
| 6 | 그래픽 작업 및 UI 수정 작업 | | | | 19.7.31 | | | 진행 중 |
|  | | | |  | |  | | |
| **금주 업무 리스트** | | | | **2019.07.01 ~ 2019.07.05** | | | | |
| **작업자** | | **업무 목록** | | | | | **진행 여부** | |
| **함동균** | | - 그래픽 및 UI 구성 작업 | | | | | 진행 중 | |
| **이철희** | | - 탐험 및 전투 기획서 작업 | | | | | 진행 중 | |
| **송경석** | | - 프로토 타입 빌드 작업 중 | | | | | 완료 | |
| - 카드 제작 툴 작업 | | | | | 진행 중 | |
|  | |  | | | | |  | |
| **금일 업무 진행도** | | | | | | | | |
| **작업자** | | **업무 목록** | | | | | **진행 여부** | |
| **함동균** | | - 그래픽 및 UI 구성 작업 | | | | | 진행 중 | |
| **이철희** | | - 탐험 기획서 작업 | | | | | 완료 | |
| - 전투 기획서 작업 | | | | | 진행 중 | |
| - 도파미닛 데이터 테이블 피드백 2차 진행 | | | | | 완료 | |
| **송경석** | | - 카드 제작 툴 작업 | | | | | 진행 중 | |
|  | |  | | | | |  | |
| **업무 특이 사항** | | | **건의사항** | | | | | |
|  | | | - | | | | | |