|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주간 업무일지 | | 팀명 | | Team Plug | |
| 작성자 | | 함동균 | |
| 작성일 | | 2019.08.02 | |
|  | |  | |  | |
| **프로젝트A 진행 사항** | | | | | |
| **구분** | **진행 내용** | | **완료 예상 일자** | | |
| 1 | 프로젝트 컨셉 문서 작성 중 | | 19.6.14 | | 완료 |
| 2 | 시스템 기획서 초안 작업 | | 19.6.21 | | 완료 |
| 3 | 그래픽 컨셉 작업 | | 19.6.28 | | 완료 |
| 4 | 탐험 기획서 작업 | | 19.7.5 | | 완료 |
| 5 | 전투 기획서 초안 작성 완료 | | 19.7.26 | | 완료 |
| 6 | 전투 관련 테이블 작성 | | 19.8.9 | | 진행 중 |
| 7 | 그래픽 작업 및 UI 수정 작업 | | 19.8.16 | | 진행 중 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **이번 주 업무 예정** | **이번 주 업무 진행도** | **다음 주 업무 예정** |
| 함동균 | - 그래픽 및 UI 작업 | - 카드 및 보스 그래픽 작업 | - 추가 UI 및 몬스터 그래픽 |
| 이철희 | - 전투 기획서 테이블 작업  - 상점 기획서 작업 예정 | - 전투 기획서 테이블 작업  - 상점 기획서 작업 예정 | - 전투 기획서 테이블 작업  - 상점 기획서 작업 예정 |
| 송경석 | - 카드 제작 툴 작업  - 스테이지 제작 툴 작업 | - 카드 제작 툴 작업 중 | - 게임 시스템 작업 예정 |

|  |  |
| --- | --- |
| **업무 특이 사항** | **건의사항** |
| - 이철희 주임 여름 휴가(7.31~8.2) | - |